01.11.2021

1. Прометание всех этажей подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн. Уборка листвы в мешки.

3. Плановый обход узлов ввода, подвала, со снятием параметров теплоносителя. Обследование инженерных сетей. Замечаний и протечек невыявлено.

4. Восстановили адресные аншлаги (заменили светодиодные ленты в обоих) –установили на фасаде (горят).

5.Монтаж досок объявлений на 1-4 п.

6. Обход осмотр помещений подвалов на предмет закрытия продухов.

02.11.2021

1. Влажное мытье 1 и 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание дворовой территории от снега, мусора.Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

4. Монтаж досок объявлений 5-7 п.

03.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание крылец от снега, дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

04.11.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

05.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание,уборка дворовой территории от мусора.

06.11.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

07.11.2021

1. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

08.11.2021

1. Прометание всех этажей подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн.

3. Плановый обход узлов ввода, подвала, со снятием параметров теплоносителя. Обследование инженерных сетей. Замечаний и протечек невыявлено.

4. Восстановили адресные аншлаги (заменили светодиодные ленты в обоих) –установили на фасаде (горят).

5.Монтаж подъездных табличек на 1-5 п..

09.11.2021

1. Влажное мытье 3 и 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание дворовой территории от снега, мусора.Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

10.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание крылец от снега, дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

11.11.2021

1. Влажное мытье 5-6 го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

3. Прометание дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

4. Монтаж подъездных табличек 6-7 п..

12.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора.

3. Подготовка инструмента (лопаты, скребки) к зимнему периоду.

4. Монтаж светодиодных светильников в арке – 3 шт.

13.11.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

14.11.2021

1. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

15.11.2021

1. Прометание всех этажей подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн.

3. Плановый обход узлов ввода, подвала, со снятием параметров теплоносителя. Обследование инженерных сетей. Замечаний и протечек невыявлено.

16.11.2021

1. Влажное мытье 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание дворовой территории от снега, мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

17.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание крылец от снега, дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

18.11.2021

1. Влажное мытье 1-2 го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой. Уборка снега от подъездов – снег шел до обеда.

3. Прометание дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

4. Монтаж фотореле 3-7 подъезды для подачи напряжения на сети праздничной иллюминации.

19.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора.

3. Очистка входных групп (стены, двери) от старой рекламы.

20.11.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

21.11.2021

1. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

22.11.2021

1. Влажное мытье всех подъездов (с 1 по 9 этаж) – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ (вне графика) лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от снега (шел в всокресенье) мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн.

3. Плановый обход узлов ввода, подвала, со снятием параметров теплоносителя. Обследование инженерных сетей. Замечаний и протечек невыявлено.

23.11.2021

1. Влажное мытье 3-4 го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание дворовой территории от снега, мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

24.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание крылец от снега, дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

25.11.2021

1. Влажное мытье 5-6 го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой. Уборка снега от подъездов – снег шел до обеда.

3. Прометание дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

4. Монтаж фотореле 3-7 подъезды для подачи напряжения на сети праздничной иллюминации.

26.11.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора.

3. Очистка входных групп (стены, двери) от старой рекламы.

27.11.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

28.11.2021

1. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

29.11.2021

1. Прометание всех этажей подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от снега (шел в всокресенье) мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн.

3. Плановый обход узлов ввода, подвала, со снятием параметров теплоносителя. Обследование инженерных сетей. Замечаний и протечек невыявлено.

30.11.2021

1. Влажное мытье 7- го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание дворовой территории от снега, мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

4. Восстановление крепления крышки клапана мусоропровода на 9 эт. 7 под.

01.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание крылец от снега, дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадок перед мусорокамерой.

02.12.2021

1. Влажное мытье 1-2 го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

3. Прометание дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

4. Монтаж светодиодных светильников 1-3 подъезд на 1- этаже на против лифтов -3шт.

03.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора.

3. Очистка входных групп (стены, двери) от старой рекламы.

04.12.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

05.12.2021

1. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

06.12.2021

1. Прометание всех этажей подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дизинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от снега, мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн.

3. Плановый обход узлов ввода, подвала, со снятием параметров теплоносителя. Обследование инженерных сетей. Замечаний и протечек не выявлено.

15.12.2021

1. Влажное мытье 7-го подъезда, уборка лифтов. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка от снега, мусора дворовой территории. Уборка мусора из урн.

3. Подготовка елочек для установки на козырьках (укрепление крестовины) - 4шт.

16.12.2021

1. Влажное мытье 1, 2-го подъездов, уборка лифтов. Прометание 1-2 этажей остальных подъездов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка мусора из урн.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Подготовка елочек для установки на козырьках (укрепление крестовины) - 1шт.

17.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (снегопад).

3. Подготовка елочек для установки на козырьках (укрепление крестовины) - 2шт.

18.12.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

19.12.2021

1. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел в субботу).

2. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

20.12.2021

1. Прометание всех этажей подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дизинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора, снега (шел на выходных). Уборка мусора из урн.

21.12.2021

1. Влажная уборка (мытье) 3, 4-го подъездов, уборка лифтов. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора, снега (выпал снег). Уборка мусора из урн.

3. Подключение новогодней иллюминации.

4. Устранения засора мусоропровода под. 4.

22.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание крылец, дорожек от снега, дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

23.12.2021

1. Влажное мытье 5-6-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей остальных подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

3. Прометание дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

24.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей подъездов, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дизенфецирующими средствами (протирка, мытье лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Прометание, уборка дворовой территории от мусора, снега.

25.12.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

26.12.2021

1. Уборка мусора из урн, пакетов от входных дверей в подвалы, в мусорокамеры.

27.12.2021

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2.Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел на выходных). Уборка урн от мусора.

3. Замена почтовых ящиков в 1-ом подъезде.

28.12.2021

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифта, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (снегопад). Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Замена почтовых ящиков во 2-ом подъезде.

29.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Замена почтовых ящиков в 3-ем подъезде.

30.12.2021

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

31.12.2021

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

01.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

02.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

03.01.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифта. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифта, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2.Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

04.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

05.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

06.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.)

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

07.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

08.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

09.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

10.01.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

11.01.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1, 2, 3-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Очистка отмостки от снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Замена почтовых ящиков в 6-ом подъезде.

12.01.2022

1. Влажная уборка (мытье) 4, 5-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Очистка отмостки от снега. Уборка урн от мусора.

13.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (выпал ночью). Очистка отмостки от снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

14.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Замена почтовых ящиков в 7-ом подъезде.

15.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

16.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

17.01.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (снегопад). Уборка урн от мусора.

3. Замена почтовых ящиков в 4-ом подъезде.

18.01.2022

1. Влажная уборка (мытье) 6, 7-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (ночью шел снег). Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Установка замков на ячейки почтовых ящиков под. 4, 6, 7.

5. Засыпка пола подвала опилками под. 5.

19.01.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1, 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Очистка отмостки от снега. Уборка урн от мусора.

20.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Очистка отмостки от снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

21.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (идет снег), наледи. Уборка урн от мусора.

3. Подготовка материалов к установке ограждения л/марша в под. 4.

22.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

23.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

24.01.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

25.01.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3, 4, 5-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (снегопад). Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Устранение засора мусоропровода под. 7 эт. 3.

26.01.2022

1. Влажная уборка (мытье) 6, 7-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Устранение засора мусоропровода под. 4 эт. 2.

27.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Демонтаж новогодней иллюминации, елочек.

28.01.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега, наледи. Уборка урн от мусора.

29.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

30.01.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

31.01.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

2. Уборка снега с козырьков подъездов.

01.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1, 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Монтаж перил в тамбуре 4п. до 1 этажа. Покраска перил.

02.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Проведение дератизации (потрава крыс, мышей) помещений подвалов.

4. Расчистка мест под старыми почтовыми ящиками – подготовка к покраске (заделка отверстий, шпаклевание) 1-4 подъезды.

03.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3, 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Ликвидация засора мусоропровода 6 эт. 5 п.

5. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

6. Механизированная (тяжелый трактор) уборка двора от снега и наледи.

04.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега, наледи. Уборка урн от мусора.

05.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

06.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

07.02.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

08.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5, 6-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел всю ночь).Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Замена светильника 1 эт. напротив лифта шестой подъезд (светодиодного). Замена лампочек 2-эт. 6п.

09.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Расчистка мест под старыми почтовыми ящиками – подготовка к покраске (заделка отверстий, шпаклевание) 5-7 подъезды.

10.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

11.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, наледи на пешеходных дорожках вдоль дома. Уборка урн от мусора.

12.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

13.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

14.02.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Покраска мест под старыми почтовыми ящиками (подборка колера) 1-2 подъезды.

15.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1, 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел всю ночь). Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Покраска мест под старыми почтовыми ящиками (подборка колера) 1-2 подъезды по второму разу и 3 подъезды

16.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел весь день). Уборка урн от мусора.

17.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3, 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

18.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, наледи на пешеходных дорожках вдоль дома. Уборка урн от мусора.

3. Покраска мест под старыми почтовыми ящиками (подборка колера) 4,6 и 7 подъезды.

19.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

3. Уборка территории от снега (шел всю ночь и день).

20.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

21.02.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Покраска мест под старыми почтовыми ящиками (подборка колера) 4,6 и 7 подъезды повторно.

22.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5, 6-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- очистка отмостки от снега, льда (с лицевой стороны дома, двор)

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

23.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Уборка дворовой территории от мусора.

24.02.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел всю ночь). Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Замена канализации в подвале 2п. на пластиковую.

25.02.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Замена замков на подвалах 1 и 2 подъездов, на помещении дворника.

26.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

27.02.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

28.02.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Покраска мест под старыми почтовыми ящиками 6 и 7 подъезды дополнительно с учетом стены над лифтом.

4. Обследование почтовых ящиков в 7-м подъезде – дверца почтового ящика 223 кв. сломана, нет личинки замка еще на одном почтовом ящике. Необходима новая дверка, замки.

01.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1, 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- очистка отмостки от снега, льда (с лицевой стороны дома, двор)

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

02.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Очистка крылец, дорожек от наста. Уборка урн от мусора.

03.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3, 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

04.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел всю ночь). Уборка урн от мусора.

3. Подготовка для монтажа досок объявлений в подъездах – нарезка обрамления, рамок из алюминиевого профиля.

05.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Монтаж досок объявлений 5-7 подъезды.

06.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

07.03.2022

1. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- температура +5, +7 снег во дворе тает. Каша.

08.03.2022

1. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

09.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5, 6, 7-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Очистка крылец, дорожек от наста. Уборка урн от мусора.

-- весь подтаявший снег превратился в лед (-12 град). Подсыпка дорожек от наледи.

3. Монтаж досок объявлений -4, 6 подъезды

10.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

11.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Восстановление сломанной дверки почтового ящика кв.223 (сняли с пустого отделения в 3п., разрезали петли – при установки петли скрепили холодной сваркой).

12.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

13.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

14.03.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Замена колес на тележке под мусорным баком на 7-м подъезде (сломал мусоровоз, при движении задним ходом)

15.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1, 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка песочного смета перед подъездами.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

16.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

17.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3, 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой. Не вывезли от 5-го подъезда – стояла машина.

4. Проведение дератизации (потрава крыс, мышей) в подвалах 1-4 подъездов –рассыпали в местах предполагаемого скопления отравленную приманку.

18.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Монтаж доски объявлений во 2-м подъезде – первый этаж.

19.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

20.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

21.03.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

 22.03.2022

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Монтаж досок объявлений в подъезде 3-4 на первом этаже.

23.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5, 6-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора, снега (шел ночью). Уборка урн от мусора.

3. Монтаж доски объявлений в подъезде 1 - на первом этаже.

 4. Проведение дератизации (потрава крыс, мышей) в подвалах 5-7 подъездов –рассыпали в местах предполагаемого скопления отравленную приманку.

24.03.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

25.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка мусора на газонах с обратной стороны дома.

26.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

27.03.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

28.03.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

 29.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

30.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Проведение дезинсекци (потрава насекомых) в подвалах 5-7 подъездов – подрядчик.

31.03.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

01.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- сбор смета на дороге перед домом (где растаяло)

02.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

03.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

04.04.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

05.04.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1 и 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

06.04.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3 и 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Сбор смета с территории

07.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Замена светодиодного светильника 1 этаж 5 п. напротив лифта (моргал)

5. Сбор смета с территории

08.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка мусора, травы в мешки

09.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

10.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

11.04.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка мусора, травы в мешки

3. Устранение засора мусоропровода 4 этаж 7п.

12.04.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5, 6 и 7-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Обход, осмотр кровли дома, совместно с председателем. Замечания, определение объемов работ по текущим ремонтам

13.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Уборка газонов.

4. Обход осмотр входных групп, тамбуров на обеспечение теплового контура (восстановление пружин), освещения.

14.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. 2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

15.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка мусора, травы с газонов перед домом.

3. Обход осмотр благоустройства дома на предмет выбора ремонтов для участия в программе Комфортное жилье.

16.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

17.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

18.04.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора, листвы, хвои.

19.04.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1 и 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Обход, осмотр с подрядчиком цоколя и отмостки дворовой территории дома.

20.04.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3 и 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Уборка газонов от листвы. Сбор в мешки

4. Восстановление освещения 4 п. 1-й этаж напротив лифта –светодиодный светильник, замена.

21.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. 2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

22.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка мусора, травы с газонов перед домом. В мешки.

3. Обход осмотр благоустройства дома на предмет выбора ремонтов для участия в программе Комфортное жилье.

23.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

24.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Ликвидация засора в мусоропроводе 6п. 6 эт.

25.04.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора, листвы, хвои.

26.04.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5, 6 и 7-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в остальных подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

27.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Уборка газонов от листвы. Сбор в мешки

28.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. 2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

29.04.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- уборка мусора, травы с газонов перед домом. В мешки.

30.04.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

3. Проведение субботника на дворовой территории. Сбор листвы, хвои под грабли. Укладка в мешки. Вывоз.

01.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

02.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

03.05.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

04.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1 и 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

05.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3 и 4-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

06.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- вывоз мешков с мусором с территории, после субботника. Заказ машины.

07.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

08.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Проведение мероприятия по чествованию ветерана ВОВ кв.195. Шарики, подготовка электрики, ленточки. Театр оперетты – музыка, песни.

09.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

10.05.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

11.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

12.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5 и 6-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Ликвидация засора мусоропровода 2этаж 4п.

5. Замена светодиодного светильника 1этаж 4 подъезд.

6. Монтаж нового повысительного насоса на узле ГВС 1-4 подъездов. Подключение по электроэнергии.

13.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

14.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

15.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

16.05.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Отключение системы отопления. Подготовка к проведению гидроиспытаний на магистральных сетях (перекрытие задвижек, перемычек)

17.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

18.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

19.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1 и 2-го подъездов (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Перевод системы ГВС на летнюю схему – в тупик. Нехватка параметров в сети Т=35-40гр.С.

5. ППР триммеров, газонокосилки. Замена неисправных элементов, смазка редукторов.

20.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

21.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

22.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

23.05.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Перезапуск системы ГВС, по многочисленным заявлениям.

24.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3-4-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Проведение осмотра, обследование мест установки люков выхода на кровлю 6-7 подъезды.

25.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5-6-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Начало покоса травы на дворовой территории.

4. Ликвидация засора мусоропровода 4эт. 7п.

26.05.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Покос травы на фасадной части дома

27.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

28.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

29.05.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

30.05.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Подготовка замены чердачного люка на 7 п. Навеска пружина 6п.

31.05.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

01.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1-2-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Продолжение покоса травы на территории.

02.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка отходов в узле ввода 5п. после канализационного засора.

03.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Продолжение покоса дворовой территории.

04.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

05.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

06.06.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Покос дворовой территории

07.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3-4-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

08.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5-6-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Продолжение покоса травы на территории.

09.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Окончание покоса дворовой территории.

10.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

11.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

12.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

13.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

14.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

-- ликвидация засора мусоропровода 4п. 2 этаж.

4. Начало ремонта цоколя дворовой части –расчистка.

15.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1-2-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

-- раскрытие продухов подвальной части 1-4. 6 подъезды.

3. Продолжение расчистки цоколя, частичное грунтование.

16.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Подготовка дизайн проекта и заявки для участия в программе Комфортной городской среды.

17.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Уборка травы после покоса.

18.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

19.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

20.06.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Уборка собранных кучек мусора в лесу.

21.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3-4-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Монтаж люка выхода на кровлю 7 подъезд.

22.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 5-6-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Отделка откосов люков выхода на крышу 6-7 подъездов

23.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

24.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

25.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

26.06.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

27.06.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

28.06.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этаж0ей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

29.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

3. Ликвидация засора мусоропровода 6п. 4этаж.

30.06.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора. Очистка досок объявлений от рекламы.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

01.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъезда дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Уборка урн от мусора.

02.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

03.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

04.07.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин. Обработка подъездов дезинфицирующими средствами (протирка лифтов, перил, почтовых ящиков, дверных ручек и т.д.).

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Подготовка бензотриммера к покосу –ревизия, замена деталей (свеча)

05.07.2022

1. Влажная уборка (мытье) 1-2-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

06.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3.Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

07.07.2022

1. Влажная уборка (мытье) 3-4-го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

08.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Покос травы со стороны главного фасада.

09.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

10.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

11.07.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Покос травы.

12.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

13.07.2022

1.Влажная уборка (мытье) 5-6 подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

14.07.2022

1. Влажная уборка (мытье) 7го подъезда (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

15.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

16.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

17.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

18.07.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Покос травы.

19.07.2022

1**.Влажная уборка (мытье) 1-2 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

5. Покос травы.

20.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

21.07.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3,4 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

22.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

23.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

24.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

25.07.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

26.07.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 5-6 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

5. Покос травы.

27.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Покос травы перед домом

5. Завезли чердачные люки на 3, 4, 5 подъезды.

28.07.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Уборка травы в мешки.

6. Проведение ремонта межпанельных швов

29.07.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Уборка травы в мешки.

6. Проведение ремонта межпанельных швов

30.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

31.07.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

01.08.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Окончание покоса, сбор травы в мешки – вывоз.

02.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

03.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

-- дополнительная очистка, обработка приемного клапана мусоропровода, сам мусоропровод в 7 подъезде (8 этаж) - жалобы на запах.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

04.08.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 1-2 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

05.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

06.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

07.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

08.08.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Демонтаж старого и монтаж нового люка выхода на крышу -4п.

09.08.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3-4 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

10.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Демонтаж старого и монтаж нового люка выхода на крышу -3п.

11.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Демонтаж старого и монтаж нового люка выхода на крышу -5п.

12.08.2022

1. **Влажная уборка (мытье) 5-6 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Монтаж перил (вновь, не было), ограждения на крыльце 5-го подъезда – просьба жителей.

5. Подрядчик укладывал асфальт – ремонт отмостки со стороны дворовой территории

13.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

14.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

15.08.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

16.08.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия

17.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Ликвидация засора мусоропровода 6 эт. 7п.

18.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Подготовка документов. Работа с РСО по получению паспорта и акта готовности к проведению зимнего отопительного периода.

19.08.2022

1. **Влажная уборка (мытье) 1-2 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

20.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

21.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

22.08.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Устранение засора мусоропровода 7п. 6 этаж.

23.08.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3-4 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

24.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Ликвидация засора мусоропровода 6 эт. 7п.

25.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Устранение замечаний комиссии по приемки дома к ОЗП – уборка ростительности на отмостке, цоколе.

26.08.2022

1. **Влажная уборка (мытье) 5-6 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Обследование кровли с подрядчиком – 4-6 подъезды.

27.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

28.08.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

29.08.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Устранение засора мусоропровода 7п. 6 этаж.

30.08.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

31.08.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Обследование чердака, кровли на предмет хлопания при ветре (жалоба жителей) Устранение замечаний – закрыли на запорное устройство дверь на кровлю 1п.

01.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Полная замена запорных устройств (замков) на подвальные двери – посторонние люди.

6. Промывка, обработка мусоропровода 7 п. специальным оборудованием под давлением воды, обработка мусорокамеры и бака.

02.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

03.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

04.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

05.09.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Устранение засора канализации 5-6 подъезды, в том числе магистральный на внешних сетях (выполняло КрасЭкоЭлектро)

06.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 1-2 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

5. Повторное Устранение засора канализации 5-6 подъезды,

07.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3-4 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

08.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Восстановление запорных устройств (обломлена душка) сваркой на подвальную дверь 3-го подъезда.

4. Обследование ограждающих конструкций по кв.194 - влажность по швам, сырость и плесень.

09.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

10.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

11.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

12.09.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Запуск системы отопления дома. Развоздушивание стояков.

4. Окончание работ по установке чердачных люков, выхода на кровлю (3-7 подъезды)

13.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 5-6 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

14.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

15.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

16.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Устранение замечаний по отмостке – 6 п.

17.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

18.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

19.09.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Развоздушивание стояков системы отопления по заявкам жителей

20.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 1-2 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

21.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3-4 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Устранение засора мусоропровода 7п. 6 эт.

22.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 5-6 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Промывка, обработка мусоропроводов, мусорокамер, баков 1-3 подъездов, промышленным оборудованием под давлением, моющими и антисептическими веществами

23.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Устранение замечания, восстановление работы клапана мусоропровода 3п. 2 этаж (был вывернут наружу)

24.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

25.09.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

26.09.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Плановый обход, осмотр СО. Снятие параметров теплоносителя в узлах ввода. Устранение замечаний.

27.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

28.09.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7- го подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Обработка всех подвалов потравой от грызунов (мыши, крысы)

29.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Промывка, обработка мусоропроводов, мусорокамер, баков 4-6 подъездов, промышленным оборудованием под давлением, моющими и антисептическими веществами

30.09.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Ремонт кровли (замена ковра) над четвертым подъездом.

01.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

02.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

03.10.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Плановый обход, осмотр СО. Снятие параметров теплоносителя в узлах ввода. Устранение замечаний.

04.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 1-2 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

05.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3-4 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Обработка всех подвалов потравой от насекомых (тараканов) – дезинсекция. По заявкам жителей.

06.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Покос территории -3 раз перед подъездами и во дворе.

07.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Покос территории -3 раз перед подъездами и во дворе.

08.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

09.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

10.10.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Плановый обход, осмотр СО. Снятие параметров теплоносителя в узлах ввода. Устранение замечаний.

11.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 5-6 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

12.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Закрытие продухов подвалов

13.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Закрытие продухов подвалов

14.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Мелкий ремонт тамбурных дверей – восстановление пружин, шпингалетов, нащельников. Создание теплового контура.

15.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

16.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

17.10.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Плановый обход, осмотр СО. Снятие параметров теплоносителя в узлах ввода. Устранение замечаний.

4. Мелкий ремонт тамбурных дверей – восстановление пружин, шпингалетов, нащельников. Создание теплового контура.

18.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 1-2 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

5. Мелкий ремонт тамбурных дверей – восстановление пружин, шпингалетов, нащельников. Создание теплового контура.

6. Крепление зонтов выпусков вентиляции на крыше

19.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 3-4 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Крепление зонтов выпусков вентиляции на крыше

20.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

5. Крепление зонтов выпусков вентиляции на крыше

21.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Мелкий ремонт тамбурных дверей – восстановление пружин, шпингалетов, нащельников. Создание теплового контура.

22.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

23.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

24.10.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Плановый обход, осмотр СО. Снятие параметров теплоносителя в узлах ввода. Устранение замечаний.

25.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 5-6 подъездов** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия. Очистка досок объявлений от рекламы

26.10.2022

1.**Влажная уборка (мытье) 7 подъезда** (лестничных пролетов, маршей, лифтов, протирка зеркал, чистка, промывка погрузочных клапанов). Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

27.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора. Сбор листвы, хвои в мешки, вывоз

3. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

4. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

28.10.2022

1. Прометание 1-2 этажей в подъездах, уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

3. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

4. Восстановление крепления для новогодних гирлянд на козырьках

29.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

2. Вывоз мусора по графику. Уборка площадки перед мусорокамерой.

30.10.2022

1. Уборка пакетов в мусорокамеру. Уборка урн от мусора.

31.10.2022

1. Прометание всех этажей в подъездах, влажная уборка лифтов. Уборка мусора из корзин.

2. Уборка дворовой территории от мусора. Прометание асфальтового покрытия.

3. Плановый обход, осмотр СО. Снятие параметров теплоносителя в узлах ввода. Устранение замечаний.