|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **УО, ТСЖ** | **Адрес МКД** | **Виды работ** | **Срок исполнения** | **Факт исполнения** |
| УО Балтийская | ул. 60 лет ВЛКСМ, 26 | * текущий ремонт кровли козырька над входом в подъезд;
* замена двери выхода на кровлю (1шт.)
 | 15.08.202115.09.2021 | 13.08.202117.08.2021 |
|  | ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 | * текущий ремонт квартирных групп на этажах 1, 12 с заменой дверных блоков;
* текущий ремонт межпанельных швов (43,5м.п.)
 | 14.12.202115.09.2021 | 09.12.202117.08.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 18  | * текущий ремонт входных групп под. 1-5 с установкой металлических решеток;
* текущий ремонт кровли (50м2);
* текущий ремонт межпанельных швов (85м.п.)
 | 01.08.202115.09.202115.09.2021 | 30.07.202117.08.202115.09.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 20 | * текущий ремонт тамбуров под. 1, 2 с заменой дверных блоков;
* текущий ремонт межпанельных швов (46м.п.)
 | 01.10.202115.09.2021 | 31.08.202117.08.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 22 | * текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории (228м2)
 | 01.08.2021 | 30.07.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 59 | * текущий ремонт кровли (31м2);
* текущий ремонт карнизов арки (2шт.);
* текущий ремонт асфальтобетонного покрытия территории перед входом в под. 6 (12м2)
 | 31.10.202131.10.202131.10.2021 | 15.10.202115.10.202129.09.2021 |
|  | пр. Ленинградский, 107 | * текущий ремонт территории перед входом в под. 1, 2 (39м2);
* текущий ремонт межпанельных швов (76,4м.п.)
 | 01.08.202115.09.2021 | 31.07.202117.08.2021 |

Директор ООО «УО Балтийская» В.Т. Шрейбер